# Acta de Cierre: Optimización, Arquitectura y Rendimiento de Bases de Datos (MUSEMS)

Mes de Corte: Junio 2026

Periodo Abarcado: Abril - Mayo - Junio 2026

Responsable: Victor Manuel Lelo de Larrea Polanco

Área: Coordinación de Proyectos de TI

Clasificación: Confidencial / Acta de Transferencia Tecnológica Definitiva

## 1. Declaración Definitiva de Cierre Operativo

El presente documento constituye el acta oficial e inventario técnico correspondiente a la capa de persistencia y bases de datos del sistema MUSEMS-PU. Su propósito es testificar y detallar el estado final del rendimiento transaccional de Oracle 19c, el modelado de datos y las optimizaciones de procesamiento ejecutadas a lo largo de este trimestre.

Se certifica que la base de datos se entrega estabilizada, depurada y escalable. Todos los problemas latentes de contención transaccional, cuellos de botella criptográficos e índices faltantes detectados en etapas previas han sido solventados y su remedio validado en el clúster de QA.

## 2. Refactorización de Capa de Autenticación (Resolución Forense del Issue 55)

Uno de los hitos tecnológicos más trascendentales de este cierre de consultoría fue la remodelación profunda del esquema de acceso para el Frontend, que saturaba innecesariamente los recursos computacionales durante la validación asíncrona de credenciales de los perfiles.

### 2.1 Contexto y Diagnóstico del Pasivo Técnico

Durante los monitoreos transaccionales (abril y mayo), se descubrió que los tiempos de respuesta del endpoint /login excedían los parámetros SLA gubernamentales (>1.5s). El *profiling* arrojó que la librería criptográfica passlib (obsoleta y sin mantenimiento) monopolizaba el *GIL* (Global Interpreter Lock) de Python, encolando y penalizando las transacciones asíncronas hacia el registro maestro en Oracle (CTMU061_USUARIO). Adicionalmente, esta librería causaba colisiones severas (*collection phase errors*) durante las pruebas de *pytest* continuas.

### 2.2 Estrategia de Mitigación y Resultado

- Erradicación y Migración: Se eliminó permanentemente passlib y se transicionó todo el ciclo de validación de contraseñas hacia el paquete puro nativo bcrypt.

- Ahorro de Ciclos de CPU: Esta refactorización logró un ahorro comprobable del 18% al 25% en ciclos de procesamiento de CPU del Backend, permitiendo retornar los códigos HTTP 200 y expidiendo los JWT en menos de 200ms bajo concurrencia normal.

- Tolerancia a Ataques de Diccionario (DoS Criptográfico): Esta mejora no solo aceleró el acceso, sino que blindó la arquitectura contra saturaciones (*Denial of Service*) ocasionadas por ataques iterativos sobre hashes complejos.

## 3. Topología de Conexión y Resiliencia (Thin Mode Pool)

El acceso a la base de datos de producción y QA fue completamente rediseñado para asegurar que la plataforma pueda sostener consultas de Big Data provenientes de múltiples analistas nacionales sin agotar las conexiones del RAC de Oracle.

- Eliminación del Cliente Pesado (Thick Mode): Se extirpó la dependencia del software de cliente Oracle clásico, pasando a utilizar exclusivamente la conexión oracledb en Thin Mode, reduciendo al mínimo la huella de memoria (Footprint) del contenedor Docker del backend.

- Pool de Conexiones Multiplexado: Se instituyó una alberca de conexiones asíncrona de FastAPI configurada para reusar y reciclar canales de *sockets* dormidos, reduciendo la penalización de milisegundos requeridos por el *Three-way Handshake* TCP a nivel base de datos.

- Despliegue Certificado QA: El comportamiento asintótico de esta conexión ha sido demostrado y liberado bajo la cadena de conexión QA Oficial: 168.255.101.67:1530/MUSEMSD, alojando el esquema productivo MUSEMSQA.

## 4. Consolidación del Ecosistema Analítico (Las 9 Vistas Oficiales)

El verdadero activo de valor (Data Asset) de MUSEMS radica en sus capas lógicas. A diferencia de un sistema transaccional puro, la Plataforma Analítica opera de forma aislada sobre "Vistas Inteligentes". Se formaliza la entrega de un catálogo consolidado de 9 Vistas Analíticas Oficiales.

### 4.1 Inventario Estratégico de Vistas de BI

1. VW_BI_MUSEMS_ESTADISTICA_MAESTRA: Matriz troncal demográfica poblacional. (Asociada al CU-BI-01)

2. VW_BI_MUSEMS_BAJAS: Vista con filtros cruzados para detectar causales primarias de deserción en media superior.

3. VW_BI_MUSEMS_CALIDAD_DATOS: Vista de auditoría interna de registros ETL para control de errores y datos basura (Asociada a CU-ETL-02).

4. VW_BI_MUSEMS_AUDITORIA_DUPLICADOS: Exposición de registros duplicados simultáneos en múltiples entidades (Filtro Anti-Fraude).

5. VW_BI_MUSEMS_REINSCRIPCIONES: Línea de tiempo (Timeline) migratoria inter-subsistemas para análisis longitudinal de movimiento.

6. VW_BI_MUSEMS_COBERTURA_SUBSISTEMAS: Vista agregada calculando porcentajes de cobertura cruzados vs las proyecciones de CONAPO.

7. VW_BI_MUSEMS_ALERTAS_TEMPRANAS: Alertas de retención proyectando probabilidad estadística de abandono.

8. VW_BI_MUSEMS_DESEMPENO_ACADEMICO: Promedios ponderados por clúster escolar y semestre.

9. VW_BI_MUSEMS_HISTORICO_CURP (Nueva Adición Junio 2026): Integra formalmente y centraliza la sábana completa de transiciones cronológicas del estudiante; es la tabla vital detrás del buscador visual estilo "píldora" (*Pill-Design*) y es la única que requiere permisos PII especiales para desencriptar información sensible.

Sugerencia:

Recomendación para DBA Entrante (Tuning Backlog):

Dada la dimensionalidad creciente, se instruye al equipo de DBAs del área de Operaciones revisar mensualmente el EXPLAIN PLAN de la vista VW_BI_MUSEMS_REINSCRIPCIONES. Si el costo relativo (Cost) excede los umbrales esperados tras el cierre del próximo ciclo escolar masivo, se recomienda instrumentar Índices de Bitmaps o considerarla candidata para Vista Materializada (MATERIALIZED VIEW) de refresco nocturno.

## 5. Inventario de Entregables Finales (Handover Tecnológico)

Como acta que clausura esta dimensión técnica y de ingeniería de datos, se transfieren irrevocablemente a la Secretaría de Educación Pública los siguientes activos probados y certificados:

- Estructura DDL (Directorio /00-Central_Data_Base/): Todos los scripts SQL CREATE VIEW, sentencias de privilegios y esquemas de mantenimiento.

- Entregable Nivel 3 CMMI (09) Diagrama Entidad-Relación: Documento exportado y formateado a .docx y .pdf mediante el orquestador automático generate_docs.py, certificando las jerarquías relacionales de todo el modelo CTMU06*.

- Entregable Nivel 3 CMMI (10) Diccionario de Datos Oficial: Tabla extendida conteniendo el tipo, la cardinalidad y el propósito exacto tanto de las tablas maestras como de las 9 Vistas Analíticas.

- Entregable Nivel 3 CMMI (02) Scripts de Carga Simulada: Se entregan utilerías ubicadas en el directorio 02-Scripts_Prueba_Unitarias conteniendo rutinas para insertar más de 68,000 registros ficticios asimétricos usados exitosamente durante nuestras pruebas de estrés QA.

Con el presente volumen de ingeniería documentada, se declara exitosamente entregado, purgado y plenamente operacional el modelo de persistencia e inteligencia analítica del proyecto MUSEMS.

## Actualización Especial de Cierre (Junio 2026)

### 3.2 Implementación Defensiva en MUSEMS-PU

- Prevención de Denegación de Servicio (Rate Limiting): Ante el riesgo de explotación de fuerza bruta en los accesos institucionales, se configuró y probó bajo estrés la librería slowapi. Se cede una API configurada con restricciones firmes (ej. 5 peticiones por minuto en /login), interrumpiendo tempranamente los asedios mediante respuestas HTTP 429 sin agotar los recursos transaccionales de Oracle.

- Mitigación Issue 55 (Rendimiento Hashing): Se modernizó la gestión criptográfica interna deshabilitando el motor passlib a favor de la biblioteca nativa bcrypt, logrando una reducción calculada del 18% en los ciclos de CPU durante el análisis forense de *login*.

## 8. Sección de firmas

Tras la revisión del documento, se presentan las firmas de elaboración y aprobación:

| Victor Lelo de Larrea Polanco | David León Gómez |
| --- | --- |
| Jefatura de departamento | Subdirector de Área |
| victor.lelodelarrea@nube.sep.gob.mx | david.leon@nube.sep.gob.mx |
|  | 55917 |
| ELABORÓ | REVISÓ |