# Informe Mensual de Actividades (2026-02-bis)

# Propuesta de Actividades para los Próximos 25 Días Hábiles (Marzo-Abril 2026)

**Periodo:** 9 de marzo al 14 de abril de 2026

**Responsable:** [Nombre del responsable]

**Área:** Coordinación de Proyectos de TI

---

## 1. Objetivo General

Presentar una propuesta detallada de actividades técnicas y de gestión para fortalecer el ecosistema de datos institucional durante los próximos 25 días hábiles, alineando la ejecución con la arquitectura de datos y las mejores prácticas.

## 2. Plan de Trabajo y Vinculación con la Arquitectura

Cada actividad propuesta se vincula directamente con los componentes de la arquitectura institucional, asegurando trazabilidad, calidad y cumplimiento de objetivos.

### Tabla de Trazabilidad: Actividades vs. Arquitectura

| Componente de Arquitectura | Actividad Propuesta |
| --- | --- |
| Ingesta de datos | Integración de nuevas fuentes SIGA, RH-Plus, EvalDoc, BiblioSoft |
| Procesamiento ETL/ELT | Desarrollo y ajuste de scripts, validaciones y reglas de negocio |
| Almacenamiento/Data Warehouse | Consolidación y versionado de datos, optimización de respaldos |
| Exposición de datos (APIs, reportes) | Creación y mejora de endpoints, generación de reportes dinámicos |
| Seguridad y control de acceso | Revisión de roles, pruebas de autenticación y auditoría |
| Respaldo y recuperación | Simulacros de restauración, documentación de incidencias |
| Escalabilidad y monitoreo | Implementación de dashboards, monitoreo de recursos |

## 3. Cronograma Detallado de Actividades

| Semana | Actividad Principal | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integración de fuentes y validación | Equipo de Datos | 09/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Desarrollo de scripts ETL/ELT | Equipo Técnico | 16/03/2026 | 20/03/2026 |
| 3 | Consolidación y respaldos | Administrador DW | 23/03/2026 | 27/03/2026 |
| 4 | Exposición de datos y reportes | Equipo de APIs | 30/03/2026 | 03/04/2026 |
| 5 | Seguridad, monitoreo y simulacros | Seguridad TI | 06/04/2026 | 10/04/2026 |
| 6 | Evaluación, documentación y cierre | Coordinador TI | 13/04/2026 | 14/04/2026 |

## 4. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| % de incidencias resueltas | ≥ 95% |
| Tiempo promedio de resolución | ≤ 2 días |
| Completitud de datos | ≥ 98% |
| Satisfacción de usuarios | ≥ 90% (encuesta) |
| Ejecución de respaldos | 100% programados |
| Pruebas de restauración exitosas | 100% |

## 5. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en integración de datos | Media | Alto | Plan alterno de fuentes |
| Fallos en procesos ETL | Baja | Alto | Pruebas y validaciones previas |
| Incidencias de seguridad | Baja | Alto | Monitoreo y auditoría continua |
| Saturación de recursos | Media | Medio | Escalabilidad y monitoreo |
| Falta de documentación | Media | Medio | Revisión semanal y checklist |

## 6. Recursos Requeridos

Personal: Equipo de datos, equipo técnico, administrador DW, equipo de APIs, seguridad TI, coordinador TI.

Herramientas: Power BI, Tableau, Excel, draw.io, sistemas SIGA, RH-Plus, EvalDoc, BiblioSoft.

Presupuesto estimado: [Definir según necesidades específicas].

## 7. Plan de Comunicación

Reuniones semanales de seguimiento.

Reportes quincenales a dirección.

Tablero digital de avances y KPIs.

Entrega de evidencias y documentación al cierre del periodo.

## 8. Actividades Técnicas Detalladas

**Ingesta:** Integrar y validar nuevas fuentes de datos, documentar logs y evidencias.

**Procesamiento:** Desarrollar y ajustar procesos ETL/ELT, implementar reglas de negocio y validaciones automáticas.

**Almacenamiento:** Consolidar datos en el Data Warehouse, optimizar respaldos y control de versiones.

**Exposición:** Crear y mejorar APIs y reportes para usuarios finales, documentar endpoints y accesos.

**Seguridad:** Revisar y actualizar roles, realizar pruebas de autenticación y auditoría, fortalecer cifrado de datos.

**Respaldo:** Ejecutar simulacros de restauración, documentar resultados y tiempos, actualizar bitácoras.

**Escalabilidad:** Implementar dashboards automatizados, monitorear uso de recursos y preparar integración con la nube.

## 9. Matriz de Roles y Permisos (Revisión y Actualización)

| Rol | Acceso a Datos | Acceso a Procesos | Acceso a Reportes | Acceso a APIs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Analista | Sí | Sí | Sí | Parcial |
| Consulta | Parcial | No | Sí | Parcial |

## 10. Procedimiento Técnico de Respaldo y Recuperación

Realizar respaldos automáticos diarios y almacenarlos en sitio alterno seguro.

Ejecutar simulacros de restauración y documentar incidencias.

Actualizar procedimientos y bitácoras según resultados.

## 11. Visualización y Documentación

Elaborar diagrama de flujo actualizado de la arquitectura (Word/SmartArt o draw.io).

Generar dashboard de calidad de datos (Power BI, Tableau, Excel).

Documentar incidencias resueltas semanalmente (gráfico de barras/líneas).

Presentar reporte de auditoría/log de ejecución (PDF/captura).

Actualizar matriz de roles y permisos en formato gráfico.

Adjuntar evidencias y archivos generados durante el periodo.

## 12. Métricas y Monitoreo

Monitorear tiempo de ejecución ETL, completitud de datos, incidencias y pruebas de restauración.

Generar reportes automáticos y dashboards para la toma de decisiones.

## 13. Lecciones y Recomendaciones para el Periodo

Fortalecer la integración entre planeación y ejecución técnica.

Mantener documentación técnica y capacitación continua.

Automatizar pruebas y validaciones.

Revisar procesos y fomentar comunicación activa entre áreas.

## 14. Glosario de Términos Técnicos

**ETL (Extract, Transform, Load):** Proceso de extracción, transformación y carga de datos.

**ELT (Extract, Load, Transform):** Variante de ETL donde la transformación se realiza después de la carga.

**Data Warehouse:** Almacén centralizado de datos institucionales.

**Pipeline:** Secuencia automatizada de tareas para procesar datos.

**API:** Interfaz para comunicación entre sistemas y exposición de datos.

**Bitácora:** Registro detallado de ejecuciones e incidencias.

**Validación:** Verificación de calidad y consistencia de los datos.

**Depuración:** Corrección de errores y duplicados.

**Backup/Respaldo:** Copia de seguridad de datos.

**Orquestación:** Coordinación de procesos automatizados.

**Roles y Autenticación:** Control de acceso y seguridad.

---

**Comentarios adicionales:**

## 15. Sugerencias de Anexos Visuales

### 1. Diagrama de Flujo de Arquitectura

A continuación se muestra un ejemplo de diagrama de flujo de arquitectura:

```

+-------------------+      +---------------------+      +-------------------+      +-------------------+      +-------------------+

+-------------------+      +---------------------+      +-------------------+      +-------------------+      +-------------------+

```

Este diagrama puede elaborarse en Word (SmartArt) o en draw.io, y debe ser adaptado según los sistemas y procesos específicos.

### 2. Dashboard de Calidad de Datos

Ejemplo de tabla para dashboard de calidad de datos:

| Fuente de Datos | Registros Ingresados | Registros Válidos | % Completitud | Incidencias Detectadas | Incidencias Resueltas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGA | 12,000 | 11,800 | 98.3% | 3 | 3 |
| RH-Plus | 8,500 | 8,400 | 98.8% | 2 | 2 |
| EvalDoc | 5,200 | 5,100 | 98.1% | 1 | 1 |
| BiblioSoft | 3,000 | 2,950 | 98.3% | 1 | 1 |

Gráfico de barras sugerido:

| Semana | Incidencias Detectadas | Incidencias Resueltas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |

### 3. Tabla de Incidencias Resueltas por Semana

Ejemplo de matriz de incidencias:

| Incidencia | Fecha Apertura | Fecha Resolución | Estado | Tiempo Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #001 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | Resuelta | 1 día |
| #002 | 10/03/2026 | 12/03/2026 | Resuelta | 2 días |
| #003 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Resuelta | 1 día |
| #004 | 15/03/2026 | 17/03/2026 | Resuelta | 2 días |

### 4. Reporte de Auditoría o Log de Ejecución

Ejemplo de log de ejecución:

| Fecha/Hora | Proceso | Usuario | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/03/2026 08:00 | ETL SIGA | admin | Exitoso | Sin incidencias |
| 09/03/2026 09:30 | ETL RH-Plus | analista | Exitoso | Validación manual |
| 10/03/2026 08:15 | ETL EvalDoc | admin | Error | Duplicados detectados |
| 10/03/2026 10:00 | ETL BiblioSoft | consulta | Exitoso | Sin incidencias |

### 5. Matriz de Roles y Permisos en Formato Gráfico

Ejemplo de matriz visual:

| Rol | Datos | Procesos | Reportes | APIs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analista | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 🟡 |
| Consulta | 🟡 | ❌ | ✔️ | 🟡 |

Leyenda: ✔️ = Acceso completo, 🟡 = Acceso parcial, ❌ = Sin acceso

### 6. Cronograma Visual de Actividades

Ejemplo de cronograma:

| Semana | Actividad Principal | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integración de fuentes y validación | Equipo de Datos |
| 2 | Desarrollo de scripts ETL/ELT | Equipo Técnico |
| 3 | Consolidación y respaldos | Administrador DW |
| 4 | Exposición de datos y reportes | Equipo de APIs |
| 5 | Seguridad, monitoreo y simulacros | Seguridad TI |
| 6 | Evaluación, documentación y cierre | Coordinador TI |

### 7. Evidencias y Archivos Generados

Adjuntar capturas de pantalla, reportes PDF, archivos Excel y diagramas generados durante el periodo para fortalecer la trazabilidad y la rendición de cuentas.

Este documento sirve como guía para la ejecución y seguimiento de actividades en el periodo propuesto, asegurando alineación técnica y operativa con la arquitectura institucional de datos.