# Reporte Mensual de Preparación de Datos para IA

Mes: Junio 2026

Responsable: Victor Manuel Lelo de Larea Polanco

Área: Coordinación de Proyectos de TI

## 1. Objeto del Entregable

Detallar el trabajo correspondiente a junio para la curación y preparación de datos estructurados, garantizando que cumplan con los lineamientos de gobernanza requeridos para la toma de decisiones gerenciales y la potencial explotación mediante algoritmos de inteligencia artificial.

## 2. Consolidación de Datos en MUSEMS (Cierre de Trimestre)

### 2.1 Conformación de Vistas Analíticas

Durante el mes, se oficializó el uso del esquema lógico en la base de datos Oracle 19c. Se implementaron vistas analíticas centrales de negocio (e.g., VW_BI_MUSEMS_REINSCRIPCIONES) las cuales sirven como conducto seguro e indexado para nutrir el frontend, y que fungen como los datasets base estandarizados para el entrenamiento de futuros modelos IA o motores de inferencia.

### 2.2 Curación y Calidad (Depuración PII)

Se logró un hito trascendental de gobernanza en el manejo de Información de Identificación Personal (PII):

- Enmascaramiento Base: La CURP y otra información crítica se extrae y transmite ofuscada hacia la capa de presentación.

- Auditoría de Acceso: La acción de desenmascarar datos (función "Mostrar PII") está fuertemente regulada. Cada consulta transparente desencadena un evento inalterable de auditoría dentro de la base de datos (Bitácora de Eventos), permitiendo generar en un futuro métricas de riesgo y comportamiento analítico en el uso de los datos.

### 2.3 Seguridad de la Información (Hardening Hash)

Se especificaron las reglas para asegurar de forma definitiva el flujo de llaves criptográficas:

- Se instrumentó la viabilidad del uso nativo de STANDARD_HASH de Oracle acoplado a un MUSEMS_SALT_2026, afianzando la trazabilidad segura y el anonimato necesario para preparar repositorios de datos masivos seguros (Datasets Anónimos) viables para Modelos de Aprendizaje.

## 3. Riesgos y Recomendaciones Remanentes

- Calidad y Completitud: Al cierre del trimestre, permanecen en el Backlog de QA (QA-001 al QA-003) los requerimientos para robustecer las reglas de validación (Rechazar de forma temprana registros de origen que presenten CURP nula o vacía y matrículas que no contengan exactamente los 10 caracteres preestablecidos).

- Estas restricciones tempranas (Shift-left en Data Quality) son obligatorias para evitar que información sucia degrade el valor analítico de los modelos proyectados.

## 4. Próximos Pasos (Cierre)

- Acompañar al equipo de desarrollo entrante en la ejecución de las validaciones Staging (limpieza QA-001 a QA-003) propuestas en el *Handover*.

- Fomentar la exportación continua de logs auditables hacia herramientas de Big Data para comenzar a detectar anomalías y correlaciones mediante IA sobre la bitácora operativa.

Comentarios adicionales:

Se cierra el trimestre con una base consolidada y estandarizada que separa adecuadamente la información operativa en crudo de los esquemas analíticos depurados y gobernados.

Contenido

Diagnóstico del ecosistema de datos	1

1. Resumen Ejecutivo	1

2. Actividades Realizadas	2

2.1 Matriz de Inventario de Fuentes de Datos	2

2.2 Matriz de Riesgos y Calidad	3

2.3 Formato de Entrevista a Responsables	3

2.4 Cronograma de Actividades	4

2.5 Taller Colaborativo	4

Sugerencia de Actividades para el Taller Colaborativo	5

2.6 Documentación de Hallazgos y Recomendaciones	5

Ejemplo de una matriz de Hallazgos y Recomendaciones	5

2.7 Ejemplo de Informe Estructurado	6

Breve ejemplo de informe estructurado	6

2.8 Matriz Visual de Riesgos	7

3. Sección de firmas	10

# Diagnóstico del ecosistema de datos

## 1. Resumen Ejecutivo

Durante enero 2026 se realizó un análisis preliminar para definir las actividades necesarias que permitan llevar a cabo el diagnóstico del ecosistema de datos institucional.

Se plantean propuestas para identificar fuentes de datos, estimar calidad y volumen, detectar posibles riesgos y establecer acciones prioritarias.

Todas las cifras y riesgos mencionados son ejemplos o estimaciones para orientar el diagnóstico futuro.

## 2. Actividades Realizadas

## 2.1 Matriz de Inventario de Fuentes de Datos

Esta tabla muestra las principales fuentes de datos institucionales, el área responsable, el sistema de origen, la periodicidad de actualización, el nivel de calidad, los riesgos identificados y las acciones recomendadas para cada fuente.

| Fuente de Datos | Responsable | Sistema Origen | Periodicidad | Calidad (Completitud/Consistencia) | Riesgos Identificados | Acciones Recomendadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos de Alumnos | Servicios Escolares | SIGA | Diaria | Alta / Media | Falta de datos de contacto | Validar y depurar registros |
| Sistema de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos | RH-Plus | Diaria | Media / Alta | Campos incompletos | Actualizar información |
| Plataforma Evaluación Docente | Coordinación Académica | EvalDoc | Semestral | Media / Baja | Duplicidad de registros | Depuración y control de acceso |
| Sistema de Bibliotecas | Biblioteca Central | BiblioSoft | Semanal | Alta / Alta | Falta de respaldo | Implementar respaldo periódico |

## 2.2 Matriz de Riesgos y Calidad

Esta tabla resume los riesgos principales asociados a cada fuente de datos, su probabilidad, impacto y la acción mitigadora sugerida para cada caso.

| Fuente de Datos | Riesgo Principal | Probabilidad | Impacto | Acción Mitigadora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos de Alumnos | Falta de datos de contacto | Media | Alta | Validar y solicitar actualización |
| Sistema de Recursos Humanos | Campos incompletos | Alta | Media | Actualizar registros |
| Plataforma Evaluación Docente | Duplicidad de registros | Alta | Alta | Depuración periódica |
| Sistema de Bibliotecas | Falta de respaldo | Media | Alta | Implementar respaldo automático |

## 2.3 Formato de Entrevista a Responsables

1. ¿Cuál es la fuente de datos bajo su responsabilidad?

2. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información?

3. ¿Qué problemas de calidad o riesgos ha detectado?

4. ¿Qué acciones considera necesarias para mejorar la gestión de datos?

5. ¿Cuenta con mecanismos de respaldo y seguridad?

## 2.4 Cronograma de Actividades

| Actividad | Responsable | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- |
| Identificación de fuentes de datos | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Reunión con responsables | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Evaluación de calidad y riesgos | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Documentación de inventario y matrices | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Propuesta de acciones y capacitación | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |

## 2.5 Taller Colaborativo

Revisión de riesgos y definición de acciones prioritarias:

- Validación y depuración en las Plataformas.

- Respaldos automáticos semanales en los Sistemas.

- Reforzar controles de acceso y autenticación en las Bases de Datos.

### Sugerencia de Actividades para el Taller Colaborativo

- Presentación de objetivos y alcance del diagnóstico de datos.

- Revisión y validación conjunta del inventario de fuentes de datos.

- Identificación de problemas de calidad y riesgos en cada fuente.

- Priorización de acciones y definición de responsables.

- Elaboración de un plan de seguimiento y mejora.

## 2.6 Documentación de Hallazgos y Recomendaciones

### Ejemplo de una matriz de Hallazgos y Recomendaciones

| Hallazgo | Fuente de Datos | Recomendación | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de datos de contacto | Base de Datos de Alumnos | Solicitar actualización a estudiantes | Servicios Escolares | Alta |
| Campos incompletos | Sistema de Recursos Humanos | Revisar y completar registros | Dirección de Recursos Humanos | Media |
| Duplicidad de registros | Plataforma Evaluación Docente | Depuración periódica | Coordinación Académica | Alta |
| Falta de respaldo | Sistema de Bibliotecas | Implementar respaldo automático | Biblioteca Central | Alta |

## 2.7 Ejemplo de Informe Estructurado

### Breve ejemplo de informe estructurado

- Priorizar la mejora de calidad y seguridad en las fuentes críticas.

- Establecer procesos de respaldo y validación de datos.

- Implementar controles de acceso y autenticación.

- Estas acciones permitirán una gestión de datos más eficiente y segura.

Un informe estructurado debe incluir:

- Portada con título, fecha, responsable y área.

- Resumen ejecutivo de los principales hallazgos y objetivos.

- Inventario de fuentes de datos institucionales (nombre, responsable, sistema origen, periodicidad).

- Evaluación de calidad y riesgos (completitud, consistencia, actualidad, riesgos principales).

- Acciones recomendadas y cronograma de implementación.

- Evidencias y bitácoras de procesos realizados.

- Recomendaciones finales para la mejora continua.

Cada sección debe estar claramente identificada y contener datos específicos, tablas, gráficos o matrices según corresponda.

Se sugiere incluir anexos con documentación adicional relevante.

## 2.8 Matriz Visual de Riesgos

Sección 1: Inventario de fuentes de datos

Sección 2: Evaluación de calidad y riesgos

Sección 3: Acciones recomendadas y cronograma

Sección 4: Evidencias y bitácoras de procesos

Sección 5: Recomendaciones finales

Identificación y listado de fuentes de datos institucionales.

- Reunión con responsables de cada fuente para obtener información relevante.

- Evaluación preliminar de la calidad de los datos (completitud, consistencia, actualidad).

- Detección de posibles riesgos asociados a los datos (duplicidad, falta de respaldo, accesos no controlados).

- Documentación del inventario de fuentes, responsables y sistemas origen.

- Definición de criterios de priorización para la atención de fuentes críticas.

- Establecimiento de reglas de validación y depuración de datos.

- Registro de bitácoras y evidencias de los procesos implementados.

- Propuesta de mecanismos de seguridad y respaldo.

IMPORTANTE:

Se recomienda mantener comunicación continua con los responsables de cada fuente de datos para asegurar la actualización y calidad de la información.

## 3. Sección de firmas

Tras la revisión del documento, se presentan las firmas de elaboración y aprobación:

| Victor Lelo de Larrea Polanco | David León Gómez |
| --- | --- |
| Jefatura de departamento | Subdirector de Área |
| victor.lelodelarrea@nube.sep.gob.mx | david.leon@nube.sep.gob.mx |
|  | 55917 |
| ELABORÓ | REVISÓ |