# Informe Mensual de Actividades

Mes: Junio 2026

Responsable: Victor Manuel Lelo de Larea Polanco

Área: Coordinación de Proyectos de TI

## 1. Resumen Ejecutivo

Durante junio de 2026, el trabajo se concentró en consolidar el cierre trimestral de las cinco líneas de trabajo del proyecto. Se ha concluido con la estabilización, el pase a producción y la entrega formal del proyecto principal MUSEMS (Plataforma de Inteligencia Analítica), alcanzando su estado *Release Candidate 1 (RC1)* el 18 de junio, integrado a la rama main y desplegado en QA.

Respecto al proyecto Vida Saludable (Fase 2), su línea base quedó cerrada y validada en mayo tras la pausa declarada, manteniendo el estado de infraestructura y migración listos para cuando se decida su reinicio operativo.

El presente informe consolida los resultados observados, las remediaciones de seguridad estructurales implementadas y el establecimiento de pipelines DevSecOps para la verificación técnica, asegurando el cumplimiento de los hitos trimestrales.

## 2. Consolidación del Trimestre (Abril - Junio)

### 2.1 Proyecto Vida Saludable

- Cierre Trimestral: El proyecto entró en pausa indefinida el 29 de abril de 2026 con un estado exitoso ("Migración Validada", "Documentación Completa", "Infraestructura Lista").

- Resultados Consolidados: La arquitectura backend (FastAPI + pg8000 + SFTP Key-based Auth) y el frontend (Angular 18) quedaron funcionales y testeados. El modelo de datos (DDL) en PostgreSQL 14 fue validado para los flujos de IMSS.

- Recomendación Final: Quedan preparadas las tareas para el reinicio: apertura formal de PR a master, y el Sprint 1 de Construcción para la validación funcional de layouts con área médica.

### 2.2 Rendimiento de bases de datos y backend

- Cierre Trimestral: En el proyecto MUSEMS, se optimizó radicalmente el ciclo de validación de identidad. Se erradicó la dependencia obsoleta passlib a favor de bcrypt nativo (Issue #55), resolviendo fallas de colección de pruebas y optimizando la carga asíncrona hacia la base Oracle 19c.

- Riesgo Mitigado: Se redujo drásticamente la exposición a ataques de denegación de servicio (DoS) por carga criptográfica excesiva durante el *login*.

### 2.3 Monitoreo y alertamiento (Rate Limiting)

- Cierre Trimestral: Ante el riesgo volumétrico, se adoptó y configuró la librería slowapi en la capa de FastAPI de MUSEMS (Issue #56) como un limitador estricto para rutas de autenticación.

- Umbrales Aplicados: Se configuró un máximo de 5 peticiones por minuto por IP origen en /login y /forgot-password, rechazando subsecuentes solicitudes con HTTP 429 Too Many Requests protegiendo así los recursos del sistema.

### 2.4 Preparación de datos para Inteligencia Analítica (MUSEMS)

- Cierre Trimestral: La plataforma MUSEMS fue entregada satisfactoriamente con la construcción de las *Vistas Analíticas* (e.g. VW_BI_MUSEMS_REINSCRIPCIONES) en Oracle.

- Protección PII: Se consolidó la gobernanza de datos enmascarando de inicio la CURP de los estudiantes en la interfaz y registrando en una bitácora técnica de base de datos cualquier desenmascaramiento explícito.

### 2.5 Integración Continua y Calidad (DevSecOps - ETL del CI)

- Cierre Trimestral: Se consolidó el ciclo de vida del desarrollo asegurado (Secure SDLC) en MUSEMS (Issue #57) con un pipeline de GitHub Actions (security-ci.yml) que actúa como barrera de código.

- Herramientas Implementadas: SAST (Static Application Security Testing) mediante bandit y semgrep; SCA (Software Composition Analysis) usando pip-audit y npm audit, asegurando de manera automatizada la resiliencia del software entregado.

## 3. Reuniones y Acuerdos del Mes

- 2026-06-18: Entrega formal (Handover) de la Plataforma de Inteligencia Analítica MUSEMS a la Dirección de Inteligencia Analítica / Equipo de Ingeniería y QA de la SEP.

## 4. Dificultades y Retos Resueltos

- Transición ágil de un enfoque de revisión puramente manual de vulnerabilidades a un pipeline 100% estricto con bloqueos (exit 1) en PRs cuando ocurren fallas críticas, madurando la cultura DevOps del equipo sin detener la velocidad de entregas en MUSEMS.

- Manejo proactivo de falsos positivos en Rate Limiting (slowapi) considerando arquitecturas con Carrier-grade NAT.

## 5. Próximos Pasos Posteriores a Junio

- Reiniciar las actividades operativas del proyecto *Vida Saludable* en cuanto la dirección lo determine, ejecutando los Sprints 1 y 2 planificados.

- Mantener y dar soporte a los pases a producción de MUSEMS, monitoreando el comportamiento real de los *Rate Limiters* con usuarios concurrentes de la SEP.

Comentarios adicionales:

El periodo culmina de forma satisfactoria entregando componentes reales, testeados, y mitigando exitosamente las principales vulnerabilidades OWASP detectadas. El cumplimiento contractual por líneas de trabajo se encuentra 100% evidenciado a nivel técnico.

Contenido

Diagnóstico del ecosistema de datos	1

1. Resumen Ejecutivo	1

2. Actividades Realizadas	2

2.1 Matriz de Inventario de Fuentes de Datos	2

2.2 Matriz de Riesgos y Calidad	3

2.3 Formato de Entrevista a Responsables	3

2.4 Cronograma de Actividades	4

2.5 Taller Colaborativo	4

Sugerencia de Actividades para el Taller Colaborativo	5

2.6 Documentación de Hallazgos y Recomendaciones	5

Ejemplo de una matriz de Hallazgos y Recomendaciones	5

2.7 Ejemplo de Informe Estructurado	6

Breve ejemplo de informe estructurado	6

2.8 Matriz Visual de Riesgos	7

3. Sección de firmas	10

# Diagnóstico del ecosistema de datos

## 1. Resumen Ejecutivo

Durante enero 2026 se realizó un análisis preliminar para definir las actividades necesarias que permitan llevar a cabo el diagnóstico del ecosistema de datos institucional.

Se plantean propuestas para identificar fuentes de datos, estimar calidad y volumen, detectar posibles riesgos y establecer acciones prioritarias.

Todas las cifras y riesgos mencionados son ejemplos o estimaciones para orientar el diagnóstico futuro.

## 2. Actividades Realizadas

## 2.1 Matriz de Inventario de Fuentes de Datos

Esta tabla muestra las principales fuentes de datos institucionales, el área responsable, el sistema de origen, la periodicidad de actualización, el nivel de calidad, los riesgos identificados y las acciones recomendadas para cada fuente.

| Fuente de Datos | Responsable | Sistema Origen | Periodicidad | Calidad (Completitud/Consistencia) | Riesgos Identificados | Acciones Recomendadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos de Alumnos | Servicios Escolares | SIGA | Diaria | Alta / Media | Falta de datos de contacto | Validar y depurar registros |
| Sistema de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos | RH-Plus | Diaria | Media / Alta | Campos incompletos | Actualizar información |
| Plataforma Evaluación Docente | Coordinación Académica | EvalDoc | Semestral | Media / Baja | Duplicidad de registros | Depuración y control de acceso |
| Sistema de Bibliotecas | Biblioteca Central | BiblioSoft | Semanal | Alta / Alta | Falta de respaldo | Implementar respaldo periódico |

## 2.2 Matriz de Riesgos y Calidad

Esta tabla resume los riesgos principales asociados a cada fuente de datos, su probabilidad, impacto y la acción mitigadora sugerida para cada caso.

| Fuente de Datos | Riesgo Principal | Probabilidad | Impacto | Acción Mitigadora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos de Alumnos | Falta de datos de contacto | Media | Alta | Validar y solicitar actualización |
| Sistema de Recursos Humanos | Campos incompletos | Alta | Media | Actualizar registros |
| Plataforma Evaluación Docente | Duplicidad de registros | Alta | Alta | Depuración periódica |
| Sistema de Bibliotecas | Falta de respaldo | Media | Alta | Implementar respaldo automático |

## 2.3 Formato de Entrevista a Responsables

1. ¿Cuál es la fuente de datos bajo su responsabilidad?

2. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información?

3. ¿Qué problemas de calidad o riesgos ha detectado?

4. ¿Qué acciones considera necesarias para mejorar la gestión de datos?

5. ¿Cuenta con mecanismos de respaldo y seguridad?

## 2.4 Cronograma de Actividades

| Actividad | Responsable | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- |
| Identificación de fuentes de datos | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Reunión con responsables | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Evaluación de calidad y riesgos | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Documentación de inventario y matrices | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |
| Propuesta de acciones y capacitación | Coordinación de Proyectos TI | Pendiente |

## 2.5 Taller Colaborativo

Revisión de riesgos y definición de acciones prioritarias:

- Validación y depuración en las Plataformas.

- Respaldos automáticos semanales en los Sistemas.

- Reforzar controles de acceso y autenticación en las Bases de Datos.

### Sugerencia de Actividades para el Taller Colaborativo

- Presentación de objetivos y alcance del diagnóstico de datos.

- Revisión y validación conjunta del inventario de fuentes de datos.

- Identificación de problemas de calidad y riesgos en cada fuente.

- Priorización de acciones y definición de responsables.

- Elaboración de un plan de seguimiento y mejora.

## 2.6 Documentación de Hallazgos y Recomendaciones

### Ejemplo de una matriz de Hallazgos y Recomendaciones

| Hallazgo | Fuente de Datos | Recomendación | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de datos de contacto | Base de Datos de Alumnos | Solicitar actualización a estudiantes | Servicios Escolares | Alta |
| Campos incompletos | Sistema de Recursos Humanos | Revisar y completar registros | Dirección de Recursos Humanos | Media |
| Duplicidad de registros | Plataforma Evaluación Docente | Depuración periódica | Coordinación Académica | Alta |
| Falta de respaldo | Sistema de Bibliotecas | Implementar respaldo automático | Biblioteca Central | Alta |

## 2.7 Ejemplo de Informe Estructurado

### Breve ejemplo de informe estructurado

- Priorizar la mejora de calidad y seguridad en las fuentes críticas.

- Establecer procesos de respaldo y validación de datos.

- Implementar controles de acceso y autenticación.

- Estas acciones permitirán una gestión de datos más eficiente y segura.

Un informe estructurado debe incluir:

- Portada con título, fecha, responsable y área.

- Resumen ejecutivo de los principales hallazgos y objetivos.

- Inventario de fuentes de datos institucionales (nombre, responsable, sistema origen, periodicidad).

- Evaluación de calidad y riesgos (completitud, consistencia, actualidad, riesgos principales).

- Acciones recomendadas y cronograma de implementación.

- Evidencias y bitácoras de procesos realizados.

- Recomendaciones finales para la mejora continua.

Cada sección debe estar claramente identificada y contener datos específicos, tablas, gráficos o matrices según corresponda.

Se sugiere incluir anexos con documentación adicional relevante.

## 2.8 Matriz Visual de Riesgos

Sección 1: Inventario de fuentes de datos

Sección 2: Evaluación de calidad y riesgos

Sección 3: Acciones recomendadas y cronograma

Sección 4: Evidencias y bitácoras de procesos

Sección 5: Recomendaciones finales

Identificación y listado de fuentes de datos institucionales.

- Reunión con responsables de cada fuente para obtener información relevante.

- Evaluación preliminar de la calidad de los datos (completitud, consistencia, actualidad).

- Detección de posibles riesgos asociados a los datos (duplicidad, falta de respaldo, accesos no controlados).

- Documentación del inventario de fuentes, responsables y sistemas origen.

- Definición de criterios de priorización para la atención de fuentes críticas.

- Establecimiento de reglas de validación y depuración de datos.

- Registro de bitácoras y evidencias de los procesos implementados.

- Propuesta de mecanismos de seguridad y respaldo.

IMPORTANTE:

Se recomienda mantener comunicación continua con los responsables de cada fuente de datos para asegurar la actualización y calidad de la información.

## 3. Sección de firmas

Tras la revisión del documento, se presentan las firmas de elaboración y aprobación:

| Victor Lelo de Larrea Polanco | David León Gómez |
| --- | --- |
| Jefatura de departamento | Subdirector de Área |
| victor.lelodelarrea@nube.sep.gob.mx | david.leon@nube.sep.gob.mx |
|  | 55917 |
| ELABORÓ | REVISÓ |