# Informe Mensual de Actividades

# Informe Mensual de Actividades

**Mes:** Enero 2026

**Responsable:** [Nombre del responsable]

**Área:** Coordinación de Proyectos de TI

---

## 1. Resumen Ejecutivo

Durante enero 2026 se realizó el diagnóstico inicial del ecosistema de datos institucional. Se identificaron las principales fuentes, evaluando calidad y volumen:

- Base de Datos de Alumnos: 25,000 registros activos, 80,000 históricos.

- Recursos Humanos: 2,500 empleados activos.

- Plataforma de Evaluación Docente: 15,000 encuestas por semestre.

Se detectaron riesgos clave:

- Duplicidad de registros en evaluaciones docentes (impacto medio, probabilidad alta).

- Falta de respaldo periódico en el Sistema de Bibliotecas (impacto alto, probabilidad media).

- Acceso no controlado a la Base de Datos de Alumnos (impacto alto, probabilidad media).

Se definieron acciones prioritarias:

- Validación y depuración en la Plataforma de Evaluación Docente.

- Respaldos automáticos semanales en el Sistema de Bibliotecas.

- Reforzar controles de acceso y autenticación en la Base de Datos de Alumnos.

Estas acciones sentarán las bases para una gestión de datos más eficiente y segura durante 2026.

Además, se desarrolló y documentó una propuesta de arquitectura de datos, que incluye capas, flujos, mecanismos de seguridad, respaldo y recomendaciones de escalabilidad, sentando las bases para los procesos de ingesta y transformación de datos en los siguientes meses.

## 2. Actividades Realizadas

## 2.1 Matriz de Inventario de Fuentes de Datos

#### Volumen de datos institucionales

Base de Datos de Alumnos: 25,000 registros activos, 80,000 históricos.

Recursos Humanos: 2,500 empleados activos.

Plataforma de Evaluación Docente: 15,000 encuestas por semestre.

## 2.2 Matriz de Riesgos y Calidad

#### Principales riesgos identificados

Duplicidad de registros en evaluaciones docentes (impacto medio, probabilidad alta).

Falta de respaldo periódico en el Sistema de Bibliotecas (impacto alto, probabilidad media).

Acceso no controlado a la Base de Datos de Alumnos (impacto alto, probabilidad media).

## 2.3 Formato de Entrevista a Responsables

1. ¿Cuál es la fuente de datos bajo su responsabilidad?

2. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información?

3. ¿Qué problemas de calidad o riesgos ha detectado?

4. ¿Qué acciones considera necesarias para mejorar la gestión de datos?

5. ¿Cuenta con mecanismos de respaldo y seguridad?

## 2.4 Cronograma de Actividades

## 2.5 Taller Colaborativo

Revisión de riesgos y definición de acciones prioritarias:

- Validación y depuración en la Plataforma de Evaluación Docente.

- Respaldos automáticos semanales en el Sistema de Bibliotecas.

- Reforzar controles de acceso y autenticación en la Base de Datos de Alumnos.

Se realizó un taller con los responsables de fuentes de datos para validar el inventario, priorizar acciones y definir mecanismos de seguimiento.

### Sugerencia de Actividades para el Taller Colaborativo

Presentación de objetivos y alcance del diagnóstico de datos.

Revisión y validación conjunta del inventario de fuentes de datos.

Identificación de problemas de calidad y riesgos en cada fuente.

Priorización de acciones y definición de responsables.

Discusión sobre mecanismos de respaldo y seguridad.

Elaboración de un plan de seguimiento y mejora.

Recopilación de propuestas y recomendaciones de los participantes.

## 2.6 Documentación de Hallazgos y Recomendaciones

### Matriz de Hallazgos y Recomendaciones

## 2.7 Ejemplo de Informe Estructurado

### Breve ejemplo de informe estructurado

Recomendaciones finales:

- Priorizar la mejora de calidad y seguridad en las fuentes críticas.

- Establecer procesos de respaldo y validación de datos.

- Implementar controles de acceso y autenticación.

- Estas acciones permitirán una gestión de datos más eficiente y segura.

Un informe estructurado debe incluir:

Portada con título, fecha, responsable y área.

Resumen ejecutivo de los principales hallazgos y objetivos.

Inventario de fuentes de datos institucionales (nombre, responsable, sistema origen, periodicidad).

Evaluación de calidad y riesgos (completitud, consistencia, actualidad, riesgos principales).

Acciones recomendadas y cronograma de implementación.

Evidencias y bitácoras de procesos realizados.

Recomendaciones finales para la mejora continua.

Cada sección debe estar claramente identificada y contener datos específicos, tablas, gráficos o matrices según corresponda.

Se sugiere incluir anexos con documentación adicional relevante.

## 2.9 Gráfica de Calidad de Datos (Mermaid)

bar

title Calidad de Datos por Fuente

Alumnos: 98

RH: 95

Docente: 85

Biblioteca: 99

## 2.10 Matriz Visual de Riesgos (Mermaid)

graph TD

R1[Falta de datos de contacto] --> A1[Base de Datos de Alumnos]

R2[Campos incompletos] --> A2[Sistema de Recursos Humanos]

R3[Duplicidad de registros] --> A3[Plataforma Evaluación Docente]

R4[Falta de respaldo] --> A4[Sistema de Bibliotecas]

flowchart TD

A[Identificación de fuentes de datos] --> B[Reunión con responsables]

B --> C[Evaluación de calidad y riesgos]

C --> D[Documentación de inventario y matrices]

D --> E[Propuesta de acciones y capacitación]

E --> F[Implementación de mejoras]

F --> G[Seguimiento y actualización]

**Sección 1:** Inventario de fuentes de datos

**Sección 2:** Evaluación de calidad y riesgos

**Sección 3:** Acciones recomendadas y cronograma

**Sección 4:** Evidencias y bitácoras de procesos

**Sección 5:** Recomendaciones finales

[x] Identificación y listado de fuentes de datos institucionales.

- Reunión con responsables de cada fuente para obtener información relevante.

- Evaluación preliminar de la calidad de los datos (completitud, consistencia, actualidad).

- Detección de posibles riesgos asociados a los datos (duplicidad, falta de respaldo, accesos no controlados).

- Documentación del inventario de fuentes, responsables y sistemas origen.

- Definición de criterios de priorización para la atención de fuentes críticas.

- Establecimiento de reglas de validación y depuración de datos.

- Registro de bitácoras y evidencias de los procesos implementados.

- Propuesta de mecanismos de seguridad y respaldo.

- Inicio de capacitación a los equipos involucrados sobre arquitectura y procesos de datos.

[x] Recomendar arquitectura de datos para ingesta, procesamiento y salidas (capas, flujos, seguridad, respaldo/recuperación y continuidad), con criterios de escalabilidad. (Enero)

- Diseño de arquitectura con capas de ingesta, procesamiento y salida.

- Definición de flujos principales y mecanismos de control de acceso.

- Recomendaciones de seguridad, respaldo y recuperación documentadas.

- Consideraciones de escalabilidad para crecimiento futuro.

## 3. Entregables Generados

[x] (Reporte) Diagnóstico del ecosistema de datos: inventario de fuentes, riesgos, calidad y priorización de acciones para 2026. (Enero)

- Ubicación: 01-Enero-Febrero/Entregables/Diagnostico_Ecosistema_Datos_2026.md

[x] (Documento) Propuesta de arquitectura de datos y procesamiento: flujos, capas, seguridad, respaldo/recuperación y recomendaciones de escalabilidad. (Enero)

- Ubicación: 01-Enero-Febrero/Entregables/Propuesta_Arquitectura_Datos_2026.md

## 4. Reuniones y Acuerdos

2026-01-10: Presentación de diagnóstico preliminar. Acuerdos: validar inventario de fuentes, definir responsables por área y solicitar información faltante.

2026-01-24: Revisión de propuesta de arquitectura. Acuerdos: incorporar recomendaciones de seguridad, respaldo y definir plan de capacitación para usuarios clave.

## 5. Dificultades y Retos

Dificultad para obtener información actualizada de algunas fuentes de datos institucionales.

Falta de documentación técnica en sistemas legados.

Se gestionó con responsables de área para obtener acceso y aclaraciones, logrando avances parciales.

## 6. Próximos Pasos

Iniciar desarrollo de procesos ETL/ELT para ingesta y transformación de datos en febrero.

Definir reglas de validación y depuración para los datos institucionales.

Documentar bitácoras y evidencias de los procesos implementados.

---

**Comentarios adicionales:**

Se recomienda mantener comunicación continua con los responsables de cada fuente de datos para asegurar la actualización y calidad de la información. Se sugiere también iniciar la capacitación sobre la nueva arquitectura propuesta con los equipos involucrados.