# Reporte de Cierre: Especificaciones del Proyecto Vida Saludable

Mes: Junio 2026

Responsable: Victor Manuel Lelo de Larea Polanco

Área: Coordinación de Proyectos de TI

## 1. Objeto del Entregable

Este documento presenta el acta final de estado y cierre trimestral de las actividades vinculadas al proyecto Vida Saludable, consolidando la herencia tecnológica depositada en el repositorio py-sep-descarga-vida-saludable. Sirve como constancia de que la arquitectura diseñada y migrada se transfiere en óptimas condiciones operativas para su futura explotación.

## 2. Herencia Arquitectónica y Estado Final

A la fecha de corte, el proyecto conserva su estado de congelamiento administrativo (pausa técnica) con una línea base blindada y un código fuente completamente resiliente y refactorizado:

- Core de Infraestructura: El backend asíncrono (FastAPI, pg8000 puro) y la integración UI (Angular 18) quedan formalmente segregados y documentados.

- Auditoría de Vulnerabilidades Previas: Las incidencias Críticas de inyección SQL (Issue 61), cifrado de cliente IMSS con GCM (Issue 60) y ofuscación de CURP en GraphQL (Issue 59) fueron resueltas por completo mediante implementaciones rigurosas, cubiertas por pruebas *End-to-End* en Cypress y certificadas con *Unit Tests*.

- Cero Regresiones: El historial técnico de incidencias (RESUMEN-PAUSA-PROYECTO.md y documentos RCA_*) se entrega al corriente para proveer contexto claro al equipo receptor.

## 3. Instructivo para la Reactivación

La reanudación operativa por parte del equipo sucesor es totalmente viable e inmediata a través de las siguientes etapas documentadas en la base de conocimiento:

1. Migración de Ramas: Aprobar el *Pull Request* de la rama feature/vlarrea-fase-2 hacia la rama principal master.

2. Ejecución del Sprint 1: Arrancar directamente con el desarrollo funcional de *Layouts* apoyándose en el motor orquestador asíncrono (Zero Persistence) que ya se entrega integrado.

## 4. Inventario de Entregables Finales (Handover Tecnológico)

Como acta de cierre del componente Vida Saludable, se entregan los siguientes activos:

- Repositorio completo con histórico de *commits* y refactorización estructural.

- Conjunto de Pruebas Unitarias y *End-to-End* aprobadas y vinculadas a la canalización de Integración Continua (CI).

- Documentación técnica forense exhaustiva de la Fase 2 (Casos de Uso, Reportes Técnicos de Resolución de Issues y *Code Reviews* almacenados en /fase-2).

Con la entrega de estos artefactos, el consultor certifica que el conocimiento, las metodologías de seguridad implementadas y la línea base del proyecto Vida Saludable quedan satisfactoriamente transferidos.