# Reporte Mensual de Monitoreo y Alertamiento

Mes: Abril 2026

Responsable: Victor Manuel Lelo de Larea Polanco

Área: Coordinación de Proyectos de TI

## 1. Objeto del Entregable

Presentar el avance mensual de abril de 2026 del esquema de monitoreo y alertamiento para bases de datos, APIs y pipelines, incluyendo métricas definidas, umbrales, alertas, procedimientos de atención y evidencia de pruebas cuando aplique.

## 2. Alcance del Avance de Abril

Durante abril se definió un esquema base de observabilidad orientado al seguimiento operativo del proyecto Vida Saludable y sus componentes de soporte, con énfasis en métricas, logs, trazas y procedimientos iniciales de atención ante incidentes.

El análisis se sustentó en los componentes reales del repositorio py-sep-descarga-vida-saludable, particularmente en:

- logging_utils.py, que configura el registro estructurado a consola y archivo;

- orchestrator.py, que concentra el ciclo de vida del lote, el procesamiento concurrente de CURP, los reintentos y el registro de resultados;

- la tabla BitacoraEvento, utilizada para almacenar eventos por CURP procesada;

- la tabla Lote, utilizada para controlar ejecuciones activas, reanudaciones y cierres.

Con base en ello, abril se utilizó para delimitar el qué monitorear, cómo clasificar eventos y qué umbrales iniciales deben servir como base para mayo, cuando ya exista evidencia operativa más medible.

## 3. Contexto Técnico del Monitoreo

El proceso Vida Saludable tiene una naturaleza transaccional y concurrente. Esto implica que el monitoreo no puede limitarse a una sola capa, sino que debe cubrir al menos los siguientes dominios:

1. Estado del pipeline por lote.

2. Disponibilidad y estabilidad del servicio externo consultado.

3. Comportamiento de la base de datos durante lecturas y escrituras.

4. Trazabilidad individual por CURP procesada.

5. Persistencia de errores y capacidad de reproceso.

El esquema de abril se construyó con esta visión de extremo a extremo, de modo que cada incidencia relevante pueda vincularse con un lote, una CURP, un mensaje técnico y una acción de atención.

## 4. Componentes Cubiertos

- Bases de datos.

- APIs y servicios de exposición.

- Pipelines y procesos por lote.

- Descargas de archivos PDF.

- Reprocesos y manejo de fallos.

## 4. Superficies de Observabilidad Identificadas

### 4.1 Logs de aplicación

El módulo logging_utils.py configura un formateador con fecha, nivel, origen y mensaje. Además:

- envía salida informativa a consola;

- registra errores en archivo (errors.log por defecto);

- captura excepciones no controladas mediante sys.excepthook.

Esta base permite separar eventos operativos normales de errores críticos y constituye un primer nivel de alertamiento técnico.

### 4.2 Trazabilidad por lote

La tabla Lote y la lógica del orquestador permiten monitorear:

- inicio de ejecución por entidad;

- nombre del lote y criterio de agrupación;

- bandera en_ejecucion para detectar procesos activos o no cerrados;

- cierre correcto del lote al finalizar el procesamiento.

Esto convierte al lote en la unidad principal de seguimiento operativo.

### 4.3 Trazabilidad por CURP

La tabla CurpProcesada y la inserción de eventos en BitacoraEvento permiten rastrear:

- CURP procesada;

- lote que la ejecutó;

- ruta del PDF generado;

- estado de descarga (EXITO o FALLO);

- mensaje devuelto por el servicio o por la excepción capturada.

Esta superficie permite construir monitoreo detallado a nivel de registro individual, especialmente útil para análisis de fallos, reprocesos y calidad del flujo.

### 4.4 Reintentos y errores de red

El método _process_single incluye hasta tres intentos por CURP cuando ocurre una excepción de conexión. Durante esos intentos:

- se registran advertencias mientras aún hay posibilidad de recuperación;

- se registra error cuando se agotan los intentos;

- se conserva un mensaje final que puede insertarse en bitácora.

Este comportamiento es un insumo directo para definir métricas de estabilidad y alertas tempranas.

### 4.5 Salidas de archivos

El proceso genera PDFs bajo una estructura de carpetas por estado, CCT y ciclo escolar. Esta salida representa una evidencia operativa medible y también un punto de control para validar éxito del pipeline y completitud de ejecución.

## 5. Métricas Definidas

| Categoría | Métrica | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Pipeline | Tiempo total por lote | Detectar degradación de procesamiento |
| Pipeline | Porcentaje de CURP fallidas | Medir estabilidad operativa |
| Base de datos | Tiempo de respuesta de consultas críticas | Evaluar impacto de optimizaciones |
| Descargas | Tasa de éxito de PDFs | Verificar estabilidad del proceso de descarga |
| Reprocesos | Número de reintentos por corrida | Identificar errores recurrentes |
| Logs | Volumen de errores críticos | Priorizar atención y diagnóstico |

## 5. Métricas Operativas Consolidadas para Abril

### 5.1 Métricas de pipeline

| Métrica | Definición | Fuente principal |
| --- | --- | --- |
| Tiempo total por lote | Tiempo desde registro del lote hasta su cierre | Logs + control de lote |
| CURP procesadas por lote | Número de registros intentados en la corrida | CurpProcesada |
| CURP exitosas | Registros con estado_descarga = EXITO | CurpProcesada |
| CURP fallidas | Registros con estado_descarga = FALLO | CurpProcesada |

### 5.2 Métricas de errores y reproceso

| Métrica | Definición | Fuente principal |
| --- | --- | --- |
| Reintentos por CURP | Número de veces que una CURP requiere reconsulta en una ejecución | Logs de aplicación |
| Fallos por lote | Total de eventos fallidos en una corrida | BitacoraEvento + logs |
| Lotes reanudados | Número de lotes retomados con run_resume.py | Lote + ejecución de scripts |
| Lotes de reproceso | Corridas específicas iniciadas con run_reproceso.py | Lote |

### 5.3 Métricas de base de datos

| Métrica | Definición | Fuente principal |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de consulta fuente | Tiempo de extracción desde menor_evaluado y catalogo_cct | Medición operativa futura |
| Tiempo de inserción/actualización | Tiempo asociado a escritura de CurpProcesada y BitacoraEvento | Medición operativa futura |
| Lotes en ejecución abiertos | Número de lotes con bandera en_ejecucion=1 | Tabla Lote |

### 5.4 Métricas de salida

| Métrica | Definición | Fuente principal |
| --- | --- | --- |
| PDFs generados | Total de archivos escritos por corrida | Estructura de salida |
| Tasa de éxito de PDFs | Relación entre intentos y descargas exitosas | CurpProcesada + salida física |
| Rutas generadas por CCT | Cantidad de carpetas o agrupaciones creadas | OUTPUT_DIR |

## 6. Umbrales Iniciales

| Métrica | Umbral inicial | Acción esperada |
| --- | --- | --- |
| CURP fallidas por corrida | Mayor a 5% | Revisar causa raíz y activar análisis |
| Tasa de éxito de PDFs | Menor a 95% | Verificar conectividad, fuente o validación |
| Reintentos por lote | Tendencia creciente | Revisar integridad de datos y estabilidad |
| Consultas críticas | Fuera de línea base | Analizar índices y planes de ejecución |

## 6. Umbrales Operativos Propuestos

Además de los umbrales base, abril dejó delimitados los siguientes criterios de observación:

| Evento | Condición de atención | Nivel sugerido |
| --- | --- | --- |
| Lote en ejecución no cerrado | en_ejecucion=1 por encima del tiempo esperado | Preventivo/Critico |
| Error repetido de conexión | Múltiples advertencias sobre una misma CURP o lote | Preventivo |
| Fallo definitivo tras tres intentos | Se agotan reintentos y el estado final es FALLO | Crítico |
| Volumen anormal de eventos | Crecimiento súbito de BitacoraEvento | Preventivo |
| Ausencia de salida esperada | No se genera PDF en ruta esperada tras respuesta exitosa | Crítico |

## 7. Alertas y Procedimientos de Atención

- Clasificar eventos en informativos, preventivos y críticos.

- Escalar fallos recurrentes por lote a revisión técnica.

- Registrar toda incidencia relevante en bitácora operativa.

- Documentar causa, acción correctiva y estado final del incidente.

## 7. Esquema de Alertamiento Propuesto

### 7.1 Niveles de alerta

- Informativa: eventos normales del flujo, inicio y cierre de lotes, procesamiento sin anomalías relevantes.

- Preventiva: desviaciones que no detienen el proceso, pero sugieren degradación o tendencia anormal.

- Crítica: fallos que comprometen la continuidad del lote, la generación de evidencia o la integridad del resultado.

### 7.2 Canales y mecanismos sugeridos

Durante abril no se implementó todavía un tablero o canal automatizado formal, pero quedó definida la estructura mínima deseable:

- logs a consola para seguimiento operativo inmediato;

- archivo errors.log para revisión técnica de excepciones;

- consulta periódica de BitacoraEvento y CurpProcesada para diagnóstico por lote;

- generación posterior de métricas agregadas para tablero o reporte ejecutivo.

### 7.3 Procedimiento de atención propuesto

1. Detectar la anomalía por logs, bitácora o métricas del lote.

2. Clasificar el evento por severidad.

3. Confirmar si el problema es de datos, red, servicio externo, base de datos o concurrencia.

4. Determinar si procede reproceso (run_reproceso.py) o reanudación (run_resume.py).

5. Registrar la acción correctiva y el resultado final.

## 8. Evidencia Disponible en Abril

- Identificación de métricas clave por componente.

- Propuesta de umbrales iniciales para seguimiento.

- Delimitación del procedimiento base de atención.

- Relación inicial entre logs, trazas y métricas operativas.

## 9. Evidencia Técnica Específica del Avance

- Identificación del patrón de logging estructurado con fecha, nivel y origen.

- Revisión de la inserción de mensajes en BitacoraEvento por cada CURP procesada.

- Confirmación del uso de reintentos automáticos hasta tres veces en escenarios de falla.

- Identificación de la bandera en_ejecucion como punto de control operativo para lotes activos.

- Delimitación de OUTPUT_DIR como superficie de verificación de resultados exitosos.

## 10. Pruebas

Durante abril no se consolidó todavía evidencia formal de pruebas de alertamiento en ejecución real, debido a que el mes se utilizó para estructurar el esquema base. Las pruebas controladas deberán integrarse como parte del avance de mayo.

## 11. Estrategia de Pruebas para Mayo

Quedó definida una estrategia mínima para validar el esquema de monitoreo y alertamiento durante la siguiente etapa:

- ejecutar un lote controlado y medir inicio, cierre y volumen de registros;

- provocar o identificar un conjunto de fallos de red para validar advertencias y errores;

- revisar generación de eventos en BitacoraEvento;

- contrastar registros de CurpProcesada con PDFs realmente generados;

- documentar si un reproceso o reanudación resuelve correctamente el incidente original.

## 12. Riesgos y Dependencias

- Dependencia del servicio externo IMSS para observar comportamientos reales de error o éxito.

- Dependencia de datos suficientes para calibrar umbrales con valor operativo.

- Riesgo de crecimiento acelerado de eventos sin estrategia de explotación o retención.

- Riesgo de no distinguir entre error transitorio de red y error estructural de datos si la bitácora no se explota adecuadamente.

## 13. Próximos Pasos

- Implementar medición operativa real de métricas seleccionadas.

- Validar umbrales con datos de ejecución.

- Documentar evidencia de pruebas y atención de alertas.

- Consolidar el reporte de mayo con resultados observables y ajustes de umbrales.

Como continuación de lo anterior, abril dejó además estas acciones específicas para la siguiente etapa:

- Instrumentar consultas de explotación sobre Lote, CurpProcesada y BitacoraEvento.

- Vincular las métricas de monitoreo con el análisis de rendimiento de bases de datos.

- Consolidar evidencia de pruebas y de respuesta ante incidentes.

- Ajustar niveles de alerta y umbrales con base en comportamiento real.

Comentarios adicionales:

Este entregable corresponde al avance mensual de abril de 2026 y establece un esquema de monitoreo y alertamiento sustentado en los componentes reales del proyecto Vida Saludable: logs de aplicación, control de lotes, eventos por CURP, reintentos, salidas de archivos y trazabilidad de errores. Durante mayo deberá complementarse con pruebas controladas, calibración de umbrales y evidencia operativa de atención de incidentes.

8. Sección de firmas

Tras la revisión del documento, se presentan las firmas de elaboración y aprobación:

| Victor Lelo de Larrea Polanco | David León Gómez |
| --- | --- |
| Jefatura de departamento | Subdirector de Área |
| victor.lelodelarrea@nube.sep.gob.mx | david.leon@nube.sep.gob.mx |
|  | 55917 |
| ELABORÓ | REVISÓ |