# Reporte Mensual de Preparación de Datos para Inteligencia Artificial

Mes: Abril 2026

Responsable: Victor Manuel Lelo de Larea Polanco

Área: Coordinación de Proyectos de TI

## 1. Objeto del Entregable

Presentar el avance mensual de abril de 2026 sobre curación de datasets, definición de feature sets o embeddings cuando aplique, criterios de calidad y recomendaciones de uso para consumo con inteligencia artificial.

## 2. Alcance del Avance de Abril

Durante abril se realizó la identificación inicial de datos, atributos y criterios de calidad que pueden reutilizarse para fines analíticos o de inteligencia artificial dentro del contexto del proyecto Vida Saludable y sus procesos asociados.

El objetivo del mes fue determinar si la información operativa del proyecto puede evolucionar hacia datasets reutilizables para análisis avanzado, priorización de atención, clasificación de incidencias y apoyo a la toma de decisiones. Para ello se revisaron las entidades disponibles en el repositorio py-sep-descarga-vida-saludable, las tablas del esquema PostgreSQL y la lógica de extracción, procesamiento y registro de resultados.

En abril no se construyeron todavía datasets finales de entrenamiento o inferencia, pero sí se definieron:

- la superficie de datos útil para reutilización analítica;

- los atributos candidatos a convertirse en features;

- los criterios mínimos de calidad y trazabilidad;

- las restricciones de gobernanza para datos potencialmente sensibles.

## 3. Contexto de Datos del Proyecto Vida Saludable

El proyecto genera y consume información a lo largo de varias etapas operativas: preparación de insumos, consulta de registros por entidad, procesamiento por CURP, descarga de PDF, registro de resultados, bitácora de eventos y seguimiento histórico. Desde la perspectiva de datos para IA, esto permite distinguir tres grandes grupos de información:

1. Datos fuente de personas y centros de trabajo.

2. Datos transaccionales del procesamiento por lote.

3. Datos derivados de errores, trazas, resultados e históricos.

La preparación de datos para IA durante abril se enfocó en convertir esta estructura operativa en una propuesta de datasets con propósito claro, trazabilidad y controles de calidad.

## 4. Datasets Candidatos Identificados

| Dataset candidato | Descripción | Uso potencial |
| --- | --- | --- |
| Lotes procesados | Información de ejecución por lote | Seguimiento operativo y analítica histórica |
| Registros por CURP | Resultado individual por procesamiento | Análisis de incidencias y calidad |
| Logs y trazas | Eventos, errores y reintentos | Diagnóstico, clasificación y priorización |
| Descargas de PDF | Resultados y rutas de salida | Monitoreo operativo y trazabilidad |

## 5. Entidades y Atributos Relevantes Identificados

### 4.1 Entidades fuente

El análisis de abril identificó como entidades de mayor valor analítico las siguientes:

| Entidad | Fuente | Atributos relevantes |
| --- | --- | --- |
| Menor evaluado | menor_evaluado | cve_curp, cve_escuela, id_turno, ref_telefono, ref_correo_responsable, id_ciclo_escolar, estatus_reporte |
| Centro de trabajo | catalogo_cct | cct, nombre, turno, estado, municipio, localidad |
| Lote | Lote | id_lote, nombre_lote, fecha_ejecucion, entidad_federativa, criterio_agrupado |
| CURP procesada | CurpProcesada | curp, id_lote, cct, ruta_pdf, estado_descarga |
| Evento | BitacoraEvento | fecha_evento, tipo_evento, mensaje, id_curp |

### 4.2 Atributos con valor potencial para IA

Los atributos anteriores permiten construir variables de uso analítico o predictivo asociadas a comportamiento operativo, resultado de ejecución y clasificación de incidencias. En abril se delimitó que el valor no está solo en los datos personales o de identificación, sino especialmente en la combinación entre:

- características del lote;

- estado del procesamiento;

- historial de eventos;

- resultados de descarga;

- localización operativa por entidad, municipio, localidad y CCT.

## 6. Datasets Propuestos para Curación

### 5.1 Dataset operativo por lote

Concentraría información agregada de ejecución por corrida para responder preguntas como:

- cuántos registros fueron procesados;

- cuántos terminaron en éxito o fallo;

- cuántos requirieron reproceso;

- cómo se comporta la operación por entidad o ciclo escolar.

Campos sugeridos para curación:

- id_lote

- nombre_lote

- fecha_ejecucion

- entidad_federativa

- criterio_agrupado

- total de CURP asociadas

- total de éxitos

- total de fallos

- total de eventos registrados

### 5.2 Dataset detallado por CURP procesada

Este dataset sería el más útil para modelos de clasificación o análisis de patrones operativos, ya que permite observar el resultado individual de cada registro procesado.

Campos sugeridos para curación:

- curp o identificador anonimizado equivalente

- cct

- estado

- municipio

- localidad

- id_turno

- id_ciclo_escolar

- estatus_reporte

- estado_descarga

- indicador de existencia de PDF

- número de eventos asociados

### 5.3 Dataset de incidencias y trazas

Concentraría la información de BitacoraEvento y de logs relevantes para clasificar errores, detectar recurrencias y priorizar revisión técnica.

Campos sugeridos para curación:

- id_curp

- fecha_evento

- tipo_evento

- mensaje

- categoría de error derivada

- severidad propuesta

- lote asociado

### 5.4 Dataset de resultados de descarga

Permitiría medir estabilidad del proceso y también alimentar modelos de predicción de riesgo de fallo o de necesidad de reproceso.

Campos sugeridos para curación:

- curp

- estado_descarga

- ruta_pdf o indicador anonimizado de existencia

- número de descarga

- estado/CCT/ciclo escolar

- resultado final de la corrida

## 7. Feature Sets Iniciales

- Estado de procesamiento por registro.

- Número de reintentos por CURP o lote.

- Tiempo de ejecución por lote.

- Tasa de éxito de descargas.

- Tipo y frecuencia de errores operativos.

Además de lo anterior, abril permitió definir familias de features más concretas:

### 6.1 Features operativas

- indicador binario de éxito/fallo de descarga;

- total de eventos por CURP;

- total de intentos por registro;

- participación del registro en lotes de reproceso;

- tiempo relativo de procesamiento dentro de una corrida, cuando la medición esté disponible.

### 6.2 Features de contexto institucional

- entidad federativa;

- municipio;

- localidad;

- turno;

- ciclo escolar;

- CCT o agrupación anonimizada por centro de trabajo.

### 6.3 Features derivadas de calidad y consistencia

- presencia o ausencia de correo;

- presencia o ausencia de teléfono;

- estatus de reporte;

- consistencia entre CCT y catálogo institucional;

- duplicidad o repetición histórica del mismo registro.

### 6.4 Features derivadas de trazas y mensajes

- clasificación del mensaje de error por tipo;

- frecuencia histórica de fallos por categoría;

- recurrencia de eventos por lote o entidad;

- agrupación de textos de error para análisis posterior.

## 8. Embeddings

Durante abril no se implementaron embeddings, pero se dejó definida la posibilidad de evaluarlos en fases posteriores cuando existan casos de uso concretos sobre textos, incidencias, clasificaciones o recomendaciones automáticas.

La revisión del repositorio sugiere que el uso más razonable de embeddings no estaría en datos tabulares tradicionales, sino en texto operativo, por ejemplo:

- mensajes devueltos por el servicio IMSS;

- mensajes de error capturados en bitácora;

- observaciones manuales de incidencias;

- clasificación semántica de causas de fallo.

Por lo tanto, abril dejó delimitado que los embeddings deben considerarse opcionales y solo cuando exista un caso de uso claro, como agrupación de incidentes, recomendación de atención o clasificación de errores por similitud semántica.

## 9. Criterios Básicos de Calidad

- Completitud de campos críticos.

- Consistencia de identificadores y catálogos.

- Trazabilidad entre origen, transformación y consumo.

- Eliminación o control de duplicados.

- Documentación del contexto de uso de cada dataset.

## 10. Criterios de Calidad Específicos para Abril

### 7.1 Completitud

Se identificó como obligatoria la revisión de presencia y completitud sobre campos clave como:

- CURP;

- CCT;

- ciclo escolar;

- estado de descarga;

- tipo y fecha del evento.

### 7.2 Consistencia

La consistencia debe evaluarse entre:

- cve_escuela y el catálogo catalogo_cct;

- cve_curp y los registros asociados en procesamiento;

- id_lote y sus resultados asociados;

- rutas de salida y estado de descarga registrado.

### 7.3 Duplicidad

El repositorio ya contempla control de duplicados en ciertos procesos de importación y unicidad por CURP en CurpProcesada. Aun así, para uso con IA, abril dejó definido que debe analizarse la duplicidad desde dos perspectivas:

- duplicados reales no deseados;

- repeticiones históricas con valor analítico, por ejemplo registros que reaparecen por reproceso.

### 7.4 Trazabilidad

Todo dataset candidato deberá permitir identificar, al menos lógicamente:

- de qué tabla o flujo provino;

- qué transformación se aplicó;

- qué nivel de anonimización o reducción de sensibilidad recibió;

- qué propósito de consumo tendrá.

## 11. Lineamientos Iniciales de Gobernanza

- Definir propósito de uso para cada dataset.

- Resguardar datos sensibles y limitar exposición por perfil.

- Mantener bitácora de transformaciones y enriquecimientos.

- Documentar calidad, periodicidad y restricciones de consumo.

## 12. Lineamientos de Gobernanza Propuestos

### 8.1 Minimización de datos

No todo atributo operativo debe ser expuesto a procesos de IA. Abril dejó como criterio base que, cuando sea posible, los identificadores directos se sustituyan por claves técnicas o seudonimizadas para reducir riesgo de exposición innecesaria.

### 8.2 Separación entre datos operativos y datasets de consumo

Se definió como buena práctica no consumir directamente las tablas operativas del proceso para experimentación analítica. En su lugar, se propone construir datasets derivados y documentados, con propósito específico y reglas claras de actualización.

### 8.3 Control de sensibilidad

Campos como CURP, correo, teléfono, rutas de archivos y ciertos mensajes operativos requieren revisión antes de ser incluidos en datasets reutilizables. En abril se delimitó que cualquier uso para IA debe pasar por una evaluación mínima de sensibilidad y necesidad de negocio.

### 8.4 Versionamiento y linaje

Todo dataset para IA deberá conservar:

- fecha de corte;

- origen de datos;

- reglas de transformación;

- responsable de generación;

- restricciones de uso.

## 13. Evidencia del Avance de Abril

- Identificación inicial de entidades y atributos reutilizables.

- Delimitación de features potenciales para análisis.

- Definición preliminar de criterios de calidad y gobernanza.

- Relación de dependencias entre datos operativos y reutilización analítica.

## 14. Evidencia Técnica Específica del Avance

- Revisión de consultas en db.py que exponen atributos de alumnos, contacto, CCT, estado y ciclo escolar.

- Identificación de estructuras CurpProcesada y BitacoraEvento como fuentes de resultados y trazas.

- Revisión de campos operativos útiles para construir datasets de lotes, descargas y fallos.

- Identificación de prácticas de depuración y control de duplicados en procesos auxiliares de importación.

## 15. Casos de Uso Analíticos Delimitados

Durante abril se definieron casos de uso preliminares en los que la preparación de datos para IA tendría sentido:

- clasificación de incidencias por tipo de fallo;

- priorización de revisión de lotes o registros con mayor probabilidad de error;

- agrupación de mensajes operativos similares;

- análisis de patrones territoriales o institucionales de fallos y reprocesos;

- apoyo a tableros de seguimiento con variables derivadas de operación.

## 16. Riesgos y Restricciones

- Riesgo de utilizar datos sensibles sin propósito claramente delimitado.

- Riesgo de mezclar datos operativos en tiempo real con datasets experimentales sin control de linaje.

- Riesgo de que los mensajes de error no tengan suficiente estandarización para consumo analítico inmediato.

- Dependencia de mayor volumen de operación real para consolidar features útiles y estables.

Como línea de continuidad, abril dejó también identificadas estas acciones generales:

- Consolidar datasets de trabajo con trazabilidad documentada.

- Validar calidad y consistencia de los registros seleccionados.

- Definir casos de uso concretos para features y embeddings cuando aplique.

- Integrar recomendaciones de uso en el avance mensual de mayo.

## 17. Próximos Pasos

- Definir un primer corte controlado de dataset operativo anonimizado.

- Construir diccionario de datos para lotes, CURP procesadas y eventos.

- Clasificar mensajes y tipos de fallo para una primera taxonomía analítica.

- Evaluar si existen condiciones suficientes para preparar features y, en su caso, embeddings en mayo.

Comentarios adicionales:

Este entregable corresponde al avance mensual de abril de 2026 y deja definido un marco más concreto para la curación de datasets, la selección de features, la evaluación eventual de embeddings y la gobernanza básica de datos dentro del proyecto Vida Saludable. Durante mayo deberá complementarse con datasets piloto, diccionario de datos, mayor evidencia de calidad y recomendaciones más específicas de uso para consumo con inteligencia artificial.

8. Sección de firmas

Tras la revisión del documento, se presentan las firmas de elaboración y aprobación:

| Victor Lelo de Larrea Polanco | David León Gómez |
| --- | --- |
| Jefatura de departamento | Subdirector de Área |
| victor.lelodelarrea@nube.sep.gob.mx | david.leon@nube.sep.gob.mx |
|  | 55917 |
| ELABORÓ | REVISÓ |