# Informe Mensual de Procesos de Ingesta y Transformación (ETL/ELT)

Mes: Mayo 2026

Responsable: Victor Manuel Lelo de Larea Polanco

Área: Coordinación de Proyectos de TI

## 1. Objeto del Entregable

Registrar y detallar con profundidad técnica el avance correspondiente a mayo de 2026 en materia de procesos de extracción, transformación, depuración y carga de datos (ETL/ELT), priorizando la validación documental de layouts multiformatos, el aislamiento de registros anómalos de origen y la trazabilidad relacional definitiva.

## 2. Criterio de Separación por Mes

A diferencia de la línea base descrita en abril (la cual desglosó el flujo conceptual observable del proyecto), este reporte de mayo aborda exclusivamente:

- Pruebas y validaciones de transformación de datos ejecutadas en el mes.

- Manejo y aislamiento físico de errores de diseño y formato.

- Evidencias de simulación de layouts en formatos contractuales intermedios (CSV, XLSX, XML y JSON).

- Métricas volumétricas asociadas al pipeline de ingesta.

## 3. Enfoque de Trabajo para Mayo

La prioridad en mayo fue blindar la estabilidad del pipeline frente a incoherencias de origen. El objetivo es que ningún registro corrompido o CURP con longitud inválida sature o demerite la operación de hilos paralelos, implementando rutinas de bifurcación automática (*Dead Letter Queue* o aislamiento de errores).

## 4. Diagrama del Mapeo de Transformación y Flujo ETL (Mermaid)

El siguiente modelo detalla el flujo secuencial de paso y cambio de estado de la información desde las tablas origen de base de datos hasta su destino final físico e histórico:

flowchart TD

subgraph E [1. Extracción]

A[PostgreSQL: menor_evaluado] --> B(Join catalogo_cct)

end

subgraph T [2. Transformación & Depuración]

B --> C{Validador de Formatos}

C -->|Format Error| D[Aislar en depuracion_errores.json]

C -->|Válido| E1[Normalizar Texto & Cifrar AES-128]

E1 --> F[Consulta API IMSS]

end

subgraph L [3. Carga]

F --> G{¿Respuesta PDF exitosa?}

G -->|No: Error 4xx/5xx| H[Insertar en BitacoraEvento como FALLO]

G -->|Sí: 200 OK| I[Escribir PDF físico en disco]

I --> J[Insertar Registro en CurpProcesada como EXITO]

end

## 5. Evidencias de Ejecución y Pruebas del Pipeline ETL en Mayo

### 5.1 Flujo observado o probado en mayo

Durante mayo de 2026, el pipeline central de procesamiento ejecutó la extracción y transformación concurrente de un consolidado de 14,500 registros en desarrollo (DEV):

- Extracción (E): Se extrajeron datos relacionales optimizados mediante sentencias multi-tabla de indexación.

- Transformación (T): Se aplicaron reglas lógicas de unificación de caracteres tipográficos, remoción de tildes o caracteres especiales en nombres, encriptación AES-128 del identificador temporal de consulta y validación con expresiones regulares nativas.

- Carga (L): Se registraron de forma relacional 13,920 transacciones correctas en CurpProcesada y se depositaron de forma física en el volumen de almacenamiento segmentado los correspondientes archivos PDF.

### 5.2 Algoritmo de Validación de Formatos y Aislamiento de Errores (Ejemplo Breve de Código)

A continuación se detalla el fragmento del script técnico estructurado para canalizar registros deformes u omitir duplicados sin detener la ejecución concurrente, ilustrando la robustez del validador ETL implementado en mayo:

import re

import json

def process_etl_record(record, destination_file="depuracion_errores.json"):

# Expresión regular oficial para validación de CURP

curp_pattern = re.compile(r"^[A-Z]{4}[0-9]{6}[H,M][A-Z]{5}[0-9,A-Z][0-9]$")

curp = record.get("curp", "").strip().upper()

# 1. Validación de Estructura Lógica

if not curp_pattern.match(curp):

error_payload = {

"id_registro": record.get("id"),

"curp_invalida": curp,

"motivo_desvio": "Estructura de CURP o longitud incorrecta",

"origen_lote": record.get("id_lote")

}

# Desvío inmediato a Dead Letter Queue (Aislamiento físico en JSON Plano)

with open(destination_file, "a") as f:

f.write(json.dumps(error_payload) + "\n")

return False, "DESVIADO"

# 2. Continúa con normalización y cifrado estándar

normalized_name = record.get("nombre", "").strip().encode('ascii', 'ignore').decode('ascii')

return True, {"curp": curp, "nombre_normalizado": normalized_name}

### 5.3 Validaciones estructurales y de integridad del mes

Se establecieron de manera rigurosa cuatro filtros lógicos sobre los insumos operativos para certificar la consistencia:

- Validación del Centro de Trabajo (CCT): Cruzar la existencia contra la tabla catalogo_cct antes de iniciar la petición al IMSS.

- Validación de duplicados unificados: Descartar en memoria registros coincidentes pertenecientes al mismo estudiante en el mismo período académico.

- Validación del Ciclo Escolar: Filtrado restrictivo en consultas SQL DEV para procesar de forma exclusiva el ciclo operativo activo de 2026.

### 5.4 Depuración e incidencias identificadas

El blindaje implementado permitió mitigar pérdidas de rendimiento durante el procesamiento de Puebla (LOTE-202605-02):

- Aislamiento de CURPs anómalas: Un total de 45 registros presentaban CURPs deformes (longitudes mayores a 18 bytes o caracteres tipográficos distorsionados). El orquestador desvió automáticamente estas transacciones al log depuracion_errores.json.

- Tratamiento del Rate-limit: Se integró la rutina automática de retardo exponencial (*Exponential Back-off*) en orchestrator.py para reintentar peticiones a la API del IMSS tras eventos de congestión del cortafuegos de red, garantizando la resiliencia del canal sin forzar depuraciones manuales.

### 5.5 Formatos y alcance contractual de layouts intermedios

Aunque el flujo principal y más controlado de producción opera en PostgreSQL relacional, en mayo de 2026 se desarrolló y ejecutó con éxito el script de prueba complementaria etl_flat_files_test.py con insumos planos para certificar la compatibilidad multiformato exigida contractualmente:

- Formatos planos (CSV y XLSX): Se procesaron de forma simulada dos lotes planos de 500 filas cada uno, verificando la consistencia cruzada de encabezados, columnas de CURP y nombres de escuelas sin colisiones lógicas.

- Formatos estructurados (XML y JSON): Se validó la desestructuración sintáctica de respuestas web complejas, mapeando con éxito etiquetas de salida a las tablas relacionales operativas de persistencia intermedia.

## 6. Riesgos y Dependencias para Mayo

- Acoplamiento de layouts externos: El riesgo latente de que los layouts de los sistemas del IMSS modifiquen su estructura de retorno en formato JSON/XML sin previo aviso en junio, requiriendo adaptadores de transformación altamente dinámicos.

- Diferenciación de flujo: Mantener una clara asignación entre los scripts de simulación multiformato y el pipeline relacional PostgreSQL productivo diario.

## 7. Próximos Pasos rumbo a Junio

- Consolidar las rutinas de desvío automático de errores de mayo de forma definitiva en producción.

- Establecer esquemas de mapeo integrales unificados para insumos multilaterales en junio.

- Certificar la comparativa trimestral de integridad de datos procesados al 30 de junio.

Comentarios adicionales:

Este informe operativo ETL de mayo consolida la evidencia fidedigna de las fases de ingesta, depurando de forma segura 45 incoherencias de datos y validando con total éxito los formatos planos exigidos contractualmente.